23.07.2026                                                                                                                        м.  Київ
[bookmark: _heading=h.2et92p0]Запрошення до участі в тендері із закупівлі послуг з розробки технічної документації, демонтажу та монтажу металопластикових віконних і дверних конструкцій та улаштування віконних укосів в рамках проєкту “Комплексна підтримка вразливих груп населення: від порятунку до відновлення” , що здійснюється в межах мультидонорського проєкту «Посилення постраждалих від війни громад України через місцеві ініціативи (EMPOWER)» за кошти міжнародної технічної допомоги в рамках Грантової угоди з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ.
Розділ 1: Інструкції для учасників тендеру
1.1. Вступ
Благодійна організація «Благодійний Фонд «Схід-СОС» оголошує тендер із закупівлі послуг з розробки технічної документації, демонтажу та монтажу металопластикових віконних і дверних конструкцій та улаштування віконних укосів.
Закупівля послуг з розробки технічної документації, демонтажу та монтажу металопластикових віконних і дверних конструкцій та улаштування віконних укосів в рамках проєкту “Комплексна підтримка вразливих груп населення: від порятунку до відновлення”, що здійснюється в межах мультидонорського проєкту «Посилення постраждалих від війни громад України через місцеві ініціативи (EMPOWER)» за кошти міжнародної технічної допомоги в рамках Грантової угоди з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ. Реєстраційна картка проєкту (програми) зареєстрована Секретаріатом Кабінету Міністрів за № 4314-11 та відповідає категорії (типу) товарів, робіт і послуг, зазначених у Плані закупівлі проєкту (програми).
Термін виконання робіт: серпень 2026 – листопад 2026.
Оплата робіт: безготівкова оплата.
Специфікації по наданню послуг з виконання робіт зазначені у Розділі 2.

1.2. Кваліфікаційні вимоги
1. Заявку на участь в тендері можуть подавати виключно юридичні особи в організаційно-правовій формі ТОВ або ПП та ФОП;
2. Учасник тендеру повинен надати інформацію щодо обсягу виконаних аналогічних проєктів за останні 3 роки (у довільній скороченій формі, зазначивши: види робіт, терміни виконання робіт; контрагента, якому надавались послуги; повна вартість робіт згідно договору; контактна особа та телефон контрагента, якому надавались послуги); У разі необхідності Замовник має право запросити у учасника документи, які підтверджують виконання робіт згідно наданої довідки щодо обсягу виконаних проектів. 
3. Учасник тендеру повинен надати інформацію про наявність трудових ресурсів (у довільній формі із зазначенням кількості кваліфікованих працівників);
4. Якщо постачальник є платником ПДВ: додатково необхідно подати лист-згоду, про розуміння умов та готовність виконувати постачання  послуг з неврахуванням  ПДВ, оскільки закупівля здійснюється в рамках проєкту  міжнародної технічної допомоги, та виконувати усі вимоги згідно чинного законодавства України у тому числі постанову Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги».
Приклад роз'яснення державної податкової служби щодо оподаткування операцій по проєктам міжнародної технічної допомоги можна знайти за посиланням:
Реєстраційну картку проєкту (програми), а також план закупівель по проєкту можна знайти у додатках до тендерної інструкції (Додаток 2 та Додаток 3).
Замовник зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію у разі, коли:
a. фізичну особу, яка є учасником, було засуджено за злочин, вчинений під час проведення процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено в установленому порядку;
b. посадову особу учасника, яку призначено ним відповідальною за проведення процедури закупівлі, було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено в установленому порядку.
Всі учасники мають обов’язково надати документи, які підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам:
Для Товариств з обмеженою відповідальністю та Приватних підприємств:
· Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, (сформована з урахуванням останніх змін);
· Копія установчого документу ТОВ (Статут);
· Інформацію про підписанта (протокол, наказ про призначення);
· Фінансова звітність (попередній звітний період);
Для Фізичних осіб-підприємців:
· Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (або витяг);
· Копія витягу (виписки) про сплату єдиного податку із зазначенням видів діяльності (у випадку, якщо приватний підприємець – платник єдиного податку);
· Фінансова звітність (Податкова декларація за попередній звітний період);

1.3. Подача тендерних пропозицій
Пропозиції слід надати в одному примірнику до 18:00 05 серпня 2026 року в паперовому вигляді поштою, або особисто в запечатаному конверті з маркуванням «Закупівля послуг з розробки технічної документації, демонтажу та монтажу металопластикових віконних і дверних конструкцій та улаштування віконних укосів» В графі «Одержувач» вказати адресу: БО «БФ «Схід-СОС», м. Київ, Нова Пошта №57 тел. +380992018255 (Представник). До вказаного часу пропозиція повинна бути на відділенні Нової Пошти. Учаснику слід врахувати терміни доставки.
Відповіді на питання про подачу тендерної пропозиції можна отримати, написавши на електронну адресу: purchases@east-sos.org або зателефонувавши за номером +380992018255.
У розділі «Відправник» слід вказати найменування учасника тендера, адресу та контактні телефони.
Надіслані копії документів мають бути розбірливими та якісними. Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй ціновій пропозиції несе учасник.
У разі, якщо пропозиція надійшла після закінчення кінцевого терміну подачі цінових пропозицій, або надана пропозиція не відповідає вимогам тендеру, то така пропозиція не розглядається тендерним комітетом.
Для участі у тендері необхідно надати:
1. Необхідні копії документів відповідно до кваліфікаційних вимог (згідно розділу 1.2):
· Уставні та фінансову звітність;
· Інформацію про наявність трудових ресурсів;
· Інформацію щодо обсягу виконаних проєктів за останні 3 роки;
2. Додаток 1.1: Загальні відомості про учасника (комерційна пропозиція);
3. Розрахунок у вигляді кошториса Додаток №1.2., Додаток №1.3., Додаток №1.4., Додаток № 1.5., Додаток №1.6.
5. Лист-роз'яснення умов гарантійних термінів на виконання робіт;
6. Для платників ПДВ - лист-згоду, про розуміння умов та готовність виконувати постачання  послуг з неврахуванням  ПДВ.
Зазначений перелік документів має бути обов’язково завірений підписом та печаткою (за наявності) уповноваженої особи.
1.4. Оцінка тендерних пропозицій учасників
Замовник має право звернутися до учасників за роз’ясненням змісту їх тендерних пропозицій з метою полегшення їх розгляду, оцінки та порівняння.
Пропозиції оцінюватимуться тендерним комітетом на комплексній основі. Первинна оцінка виконується по загальній вартості пропозиції.
Враховуватимуться економічна доцільність пропозицій, у тому числі співвідношення ціна-якість, терміни виконання робіт, попередній досвід роботи у відповідній сфері, рекомендації в наступному співвідношенні:
1. Загальна вартість пропозиції - 30%. 
2. Якість виконаних робіт та гарантійний термін на них - 20%,
3. Кількість залучених робітників - 20%,
4. Термін виконання - 20%,
5. Рекомендації (досвід виконаних робіт за останні 3 роки) - 10%.
Термін розгляду тендерних пропозицій становить 2 тижні, та може бути продовженим за потреби Замовника. Замовник зобов’язується інформувати учасників у випадку продовження терміну розгляду тендерних пропозицій.
Тендер вважається таким, що відбувся, при наявності від трьох пропозиції.
1.5. Інформування учасників
Замовник акцептує тендерну пропозицію, що визнана найкращою за результатами підсумкової оцінки, та надсилає всім учасникам повідомлення щодо визначення результатів проведеного тендеру.
Розділ 2: Специфікації послуг з розробки технічної документації, демонтажу та монтажу металопластикових віконних і дверних конструкцій та улаштування віконних укосів.
1. Мета проєкту: Закупівля послуг з обстеження, виконання обмірів, підготовки технічної документації, демонтажу та монтажу металопластикових віконних і дверних конструкцій та улаштування віконних укосів з метою покращення умов перебування в закладах.

2. Термін виконання робіт: 
Виконання робіт повинно відбутися у термін до листопада 2026.
3. Локації установ, для яких будуть надаватись послуги:

·  Полтавська обл., с. Артелярщина - 1 установа;
·  Полтавська обл.,с. Новоселівка - 1 установа;
· Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг - 1 установа;
· Полтавська область, м. Лубни 1 установа;
· м. Івано-Франківськ - 3 установи.

Учасники мають право подавати пропозиції як за всіма локаціями, так і за окремими локаціями. 

4. Основні вимоги: 

· Виїзд учасника-переможця у зазначені заклади для детального обміру наявних вікон, підвіконь та відливів до вікон, а також дверей, які потребують заміни на металопластикові; Перелік вікон та дверей, які підлягають заміні, узгоджується із Замовником.
· Розробка технічної документації щодо технічних параметрів віконних та дверних конструкцій та узгодити їх із замовником (погодити з відповідальними особами на місці від  установ варіації щодо конструктиву віконних конструкцій  наявності хвірток, їх відкривання, та всі конструктивні  особливості щодо  вхідних та міжкімнатних дверей, враховуючи принципи безбарєрності). Згідно цієї інформації будуть виготовлені конструкції для подальшого монтажу;
· Після виконання обстеження та розробки технічної документації Замовник здійснює окрему закупівлю металопластикових віконних і дверних конструкцій. Демонтажні та монтажні роботи виконуються Підрядником після поставки цих конструкцій Замовником (або визначеним ним постачальником) безпосередньо на об'єкт; 
· Виконати роботи улаштування укосів (гіпсокартон, шпаклювання, фарбування) після монтажу вікон на об’єктах, на яких запланована заміна вікон з урахуванням матеріалів, з дотриманням чинних будівельних норм;
· Забезпечити виконання робіт усіма  необхідними матеріалами, інструментами, обладнанням, тощо;
· Забезпечити безперервне виконання робіт незалежно від наявності електропостачання, використовуючи альтернативні джерела енергії (генератори, акумулятори, тощо); 
4.1. Порядок передачі та погодження технічної документації
· Технічна документація повинна містити повний перелік віконних та дверних конструкцій із зазначенням їх розмірів, конфігурації, типів відкривання, кількості стулок, типу профільної системи, характеристик склопакетів, фурнітури, підвіконь, відливів, а також інших технічних параметрів, необхідних для виготовлення конструкцій. Для кожної конструкції повинна бути підготовлена окрема специфікація з присвоєнням унікального маркування (ідентифікаційного номера), що використовуватиметься під час проведення окремої закупівлі металопластикових конструкцій та їх подальшого монтажу. 
· Підрядник здійснює фотофіксацію кожної конструкції до демонтажу із зазначенням її маркування. 
· Підрядник передає Замовнику технічну документацію в електронному (PDF та Excel/Word) та, за потреби, паперовому вигляді.
· Замовник здійснює перевірку технічної документації протягом 10 (десяти) робочих днів з дати її отримання.
· У разі виявлення зауважень Замовник направляє їх Підряднику у письмовій або електронній формі.
· Підрядник зобов'язаний безоплатно усунути зауваження та повторно надати скориговану технічну документацію протягом 5 (п’яти) робочих днів. 
· Технічна документація вважається погодженою після письмового або електронного підтвердження Замовником 
· Після погодження технічної документації Замовник проводить окрему закупівлю металопластикових віконних і дверних конструкцій відповідно до затвердженої технічної документації.
· Підрядник гарантує, що розроблена технічна документація повністю відповідає фактичним параметрам об'єкта та може бути використана Замовником як підстава для проведення окремої закупівлі, виготовлення та постачання металопластикових віконних і дверних конструкцій без проведення повторних обмірів. У разі якщо помилки або неточності у технічній документації призвели до необхідності внесення змін до виготовлених конструкцій або спричинили додаткові витрати Замовника, Підрядник несе відповідальність відповідно до умов договору 

5. Гарантійні зобов’язання
Підрядник зобов’язується надати гарантію на виконані роботи строком не менше 5 (п’яти) років. Гарантія поширюється на виконані монтажні роботи, улаштування укосів та інші роботи, виконані Підрядником. Підрядник зобов’язується надати лист-роз’яснення з обґрунтуванням  гарантійного терміну (у тому числі у випадку неможливості надання зазначеного гарантійного терміну). 
«СХІД-СОС» залишає за собою право за результатами розробки та погодження технічної документації змінити обсяг металопластикових конструкцій, що закуповуватимуться окремо, а також відповідний обсяг демонтажних і монтажних робіт. Такі зміни враховуються під час укладення договору або внесення змін до нього. 

















Додаток 1.1
КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
Повне найменування Учасника
[bookmark: _heading=h.kqq5cvb2ftm0]__________________________________________________________________________, що надає свою пропозицію щодо участі  в тендері із закупівлі послуг з розробки технічної документації, демонтажу та монтажу металопластикових віконних і дверних конструкцій та улуштування віконих укосів в рамках проєкту “Комплексна підтримка вразливих груп населення: від порятунку до відновлення”, що здійснюється в межах мультидонорського проєкту «Посилення постраждалих від війни громад України через місцеві ініціативи (EMPOWER)» за кошти міжнародної технічної допомоги в рамках Грантової угоди з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ.
	Відомості про підприємство
	Найменування юридичної особи/фізичної особи-підприємця

	
	Юридична адреса

	
	Фактична адреса/Місце провадження господарської діяльності

	
	Код ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер

	
	Телефон, електронна пошта
Адреса веб-сайту (за наявності) 

	Відомості про особу (осіб), які уповноважені представляти інтереси учасника
	(Прізвище, ім’я, по батькові, посада, контактний телефон)


	Запропонований термін виконання робіт
	З « ____ » ______________ 
по «____»  ______________





[bookmark: _heading=h.h8ygj1e0je7b]
[bookmark: _heading=h.q6wrfvpc5gs1]ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ УЧАСНИКА[1]
	Так
	Ні
	 

	☐
	☐
	Від імені Постачальника я цим заявляю та гарантую, що ні Постачальник, ні будь-яка особа, яка має повноваження щодо представництва, прийняття рішень або контролю над ним, або будь-який член його адміністративного, управлінського чи наглядового органу не були об’єктом остаточного рішення або остаточного адміністративного рішення з однієї з таких причин: процедура банкрутства, неплатоспроможності або ліквідації; порушення зобов'язань щодо сплати податків або внесків до фонду соціального страхування; серйозний професійний проступок, у тому числі надання неправдивої інформації; шахрайство; корупція; поведінка, пов'язана зі злочинною організацією; відмивання коштів або фінансування тероризму; терористичні злочини або правопорушення, пов'язані з терористичною діяльністю; використання дитячої праці та інша торгівля людьми, будь-яка дискримінаційна або експлуатаційна практика, або будь-яка практика, яка суперечить правам, викладеним у Конвенції про права дитини, або інша заборонена діяльність;  нерегулярність; створення або ведення діяльності фіктивної компанії.

	☐
	☐
	Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник має фінансову надійність та належну ліцензію (якщо передбачено законодавством).

	☐
	☐
	Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник має достатні людські ресурси, обладнання, компетенцію, досвід та навички, необхідні для повного та задовільного виконання контракту протягом обумовленого періоду виконання та згідно із застосовними умовами і положеннями.

	☐
	☐
	Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник дотримується всіх застосовних законів України, постанов, правил та положень

	☐
	☐
	Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник за будь-яких обставин діятиме в найкращих інтересах Благодійної організації “Благодійний фонд “СХІД-СОС”

	☐
	☐
	Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник не надавав, не пропонуватиме і не надаватиме жодній посадовій особі Благодійної організації “Благодійний фонд “СХІД-СОС” або будь-якій третій стороні будь-яку пряму або непряму вигоду, що випливає з контракту.

	☐
	☐
	Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник не фальсифікував і не приховував жодних істотних фактів під час процесу подання пропозиції.

	☐
	☐
	Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що ані Постачальник, ані будь-які особи, які мають повноваження щодо представництва, прийняття рішень або контролю над Постачальником або будь-яким членом його адміністративного, управлінського чи наглядового органу, не включені до Державного реєстру санкцій і не є об’єктом будь-яких санкцій, в тому числі, але не виключно OFAC, EU sanctions, Санкційний список США, Санкційний список ООН чи іншого тимчасового призупинення. Постачальник негайно повідомить Благодійну організацію “Благодійний фонд “СХІД-СОС”, якщо він або вони підпадають під будь-які санкції або тимчасове призупинення діяльності.

	☐
	☐
	Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що ані Постачальник, ані будь-які особи, які мають повноваження щодо представництва, прийняття рішень або контролю над Постачальником або будь-яким членом його адміністративного, управлінського чи наглядового органу не пов’язані  із державами, визнаними Верховною Радою України державами-агресорами або державами-окупантами, а також із юридичними чи фізичними особами, які здійснюють або підтримують збройну агресію проти України, або щодо яких застосовано санкції відповідно до законодавства України.

	☐
	☐
	Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник не використовує, не надає ресурси, не підтримує, не укладає контрактів чи іншим чином не має справу з будь-якою особою, юридичною чи іншою групою, пов’язаною з тероризмом, відповідно до Списку санкцій ООН та будь-якого іншого застосовного антитерористичного законодавства.

	☐
	☐
	Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що ані Постачальник, ані будь-які особи, які мають повноваження щодо представництва, прийняття рішень або контролю над Постачальником або будь-яким членом його адміністративного, управлінського чи наглядового органу, не було засуджено за злочин, вчинений під час проведення процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено в установленому порядку

	☐
	☐
	Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник застосовуватиме найвищі етичні стандарти, принципи ефективності та економії, рівних можливостей, відкритої конкуренції та прозорості та уникатиме будь-якого конфлікту інтересів.

	☐
	☐
	Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник зобов’язується дотримуватися Положення про закупівлю товарів, робіт та послуг, доступного на веб-сайті: https://east-sos.org/documents-and-reports/

	☐
	☐
	Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник зобов’язується дотримуватися Етичного кодексу Благодійної організації “Благодійний фонд “СХІД-СОС” доступного на веб-сайті: https://east-sos.org/documents-and-reports/

	☐
	☐
	Постачальник зобов’язаний негайно інформувати Благодійну організацію “Благодійний фонд “СХІД-СОС” про будь-які зміни інформації, наданої в цій Декларації.

	☐
	☐
	Від імені Постачальника я підтверджую, що належним чином уповноважений підписати цю Декларацію, а від імені Постачальника я погоджуюся дотримуватися умов цієї Декларації протягом дії будь-якого контракту, укладеного між Постачальником та Благодійною організацією “Благодійний фонд “СХІД-СОС”.

	☐
	☐
	Від імені Постачальника згоден, що Благодійна організація “Благодійний фонд “СХІД-СОС”залишає за собою право розірвати будь-який контракт між Благодійною організацію “Благодійний фонд “СХІД-СОС”та Постачальником, негайно та без відповідальності, у разі виявлення будь-якого факту надання Постачальником невірної інформації у цій Декларації. 


[1] Ця форма є обов’язковою для заповнення та підписання кожним учасником, який подає пропозицію.
Ознайомившись з документацією, ми маємо можливість і погоджуємось забезпечити виконання робіт відповідної якості, в необхідній кількості та у строки вказані у цій пропозиції.
Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі надані нами пропозиції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Надаю згоду на обробку, зберігання та використання моїх персональних даних, поданих у складі тендерної пропозиції, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», виключно з метою участі в процедурі закупівлі.
Посада, прізвище, ініціали, підпис      ___________________ (                     )
Дата: 


Додаток № 1.2. 
КОШТОРИС
на закупівлю послуг з розробки технічної документації, демонтажу та монтажу металопластикових віконних і дверних конструкцій та улаштування віконних укосів  у Полтавській обл., с. Артелярщина.
Локація: Полтавська обл., с. Артелярщина, 1 установа.
Орієнтовна площа конструкцій підпадаючих під заміну:  вхідні двері - 16 м2,  міжкімнатні двері - 14 м2.

	№ з/п
	Назва послуги
	Орієнтовна кількість
	Одиниця
	Ціна за одиницю без ПДВ, грн.
	Загальна вартість товару без ПДВ, грн.

	1
	Розробка технічної документації
	1
	комплекс послуг 
	
	

	2
	Демонтажні роботи 
	1
	м2
	
	

	3
	Монтажні роботи металопластикових конструкцій 
	1
	 м2
	
	



Ознайомившись з документацією ми маємо можливість і погоджуємось забезпечити Товарами відповідної якості, в необхідній кількості та в установлені замовником строки.
Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі надані пропозиції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
Надаю згоду на обробку, зберігання та використання моїх персональних даних, поданих у складі тендерної пропозиції, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», виключно з метою участі в процедурі закупівлі.
Посада, прізвище, ініціали, підпис  ___________________ (                 	)
Дата:





Додаток № 1.3. 
КОШТОРИС
на закупівлю послуг з розробки технічної документації, демонтажу та монтажу металопластикових віконних і дверних конструкцій та улаштування віконних укосів у Полтавській обл.,с. Новоселівка.
Локація: Полтавська обл.,с. Новоселівка, 1 установа.
Орієнтовна площа конструкцій підпадаючих під заміну:   вікна - 47 м2, міжкімнатні двері - 23 м2, вхідні двері - 16 м2. Облаштування укосів із гіпсокартону з чистовою шпаклівкою, попередня кількість укосів - 64 м/п, з урахуванням орієнтовної ширини укосів  400 мм. 

	№ з/п
	Назва послуги
	Орієнтовна кількість
	Одиниця
	Ціна за одиницю без ПДВ, грн.
	Загальна вартість товару без ПДВ, грн.

	1
	Розробка технічної документації
	1
	комплекс послуг 
	
	

	2
	Демонтажні роботи 
	1
	м2
	
	

	3
	Монтажні роботи металопластикових конструкцій 
	1
	 м2
	
	

	4
	Улаштування віконних укосів *
	1
	мп
	
	


* У випадку улаштування віконних укосів роботи мають включати в себе монтаж підвіконь, відливів, а також монтажну піну та усю супровідну фурнітуру та матеріали, необхідні для виконання даного виду робіт.
Ознайомившись з документацією ми маємо можливість і погоджуємось забезпечити Товарами відповідної якості, в необхідній кількості та в установлені замовником строки.
Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі надані пропозиції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
Надаю згоду на обробку, зберігання та використання моїх персональних даних, поданих у складі тендерної пропозиції, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», виключно з метою участі в процедурі закупівлі.
Посада, прізвище, ініціали, підпис  ___________________ (                 	)
Дата:


Додаток № 1.4. 
КОШТОРИС
на закупівлю послуг з розробки технічної документації, демонтажу та монтажу металопластикових віконних і дверних конструкцій та улаштування віконних укосів у Дніпропетровській обл., м. Кривий Ріг.
Локація: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 1 установа.
Орієнтовна площа конструкцій підпадаючих під заміну: балконні двері (заміна балконних дверей вимагає врахування балконної фурнітури), вікна - 107 м2.  Облаштування укосів із гіпсокартону з чистовою шпаклівкою, попередня кількість укосів - 280 м/п, з урахуванням орієнтовної ширини укосів  400 мм. 

	№ з/п
	Назва послуги
	Орієнтовна кількість
	Одиниця
	Ціна за одиницю без ПДВ, грн.
	Загальна вартість товару без ПДВ, грн.

	1
	Розробка технічної документації
	1
	комплекс послуг 
	
	

	2
	Демонтажні роботи 
	1
	м2
	
	

	3
	Монтажні роботи металопластикових конструкцій 
	1
	 м2
	
	

	4
	Улаштування віконних укосів *
	1
	мп
	
	


* У випадку улаштування віконних укосів роботи мають включати в себе монтаж підвіконь, відливів, а також монтажну піну та усю супровідну фурнітуру та матеріали, необхідні для виконання даного виду робіт.
Ознайомившись з документацією ми маємо можливість і погоджуємось забезпечити Товарами відповідної якості, в необхідній кількості та в установлені замовником строки.
Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі надані пропозиції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
Надаю згоду на обробку, зберігання та використання моїх персональних даних, поданих у складі тендерної пропозиції, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», виключно з метою участі в процедурі закупівлі.
Посада, прізвище, ініціали, підпис  ___________________ (                 	)
Дата:


Додаток № 1.5. 
КОШТОРИС
на закупівлю послуг з розробки технічної документації, демонтажу та монтажу металопластикових віконних і дверних конструкцій та улаштування віконних укосів у Полтавській обл., м. Лубни.
Локація: Полтавська область, м. Лубни, 1 установа.
Орієнтовна площа конструкцій підпадаючих під заміну: міжкімнатні двері - 37 м2.

	№ з/п
	Назва послуги
	Орієнтовна кількість
	Одиниця
	Ціна за одиницю без ПДВ, грн.
	Загальна вартість товару без ПДВ, грн.

	1
	Розробка технічної документації
	1
	комплекс послуг 
	
	

	2
	Демонтажні роботи 
	1
	м2
	
	

	3
	Монтажні роботи металопластикових конструкцій 
	1
	 м2
	
	



Ознайомившись з документацією ми маємо можливість і погоджуємось забезпечити Товарами відповідної якості, в необхідній кількості та в установлені замовником строки.
Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі надані пропозиції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
Надаю згоду на обробку, зберігання та використання моїх персональних даних, поданих у складі тендерної пропозиції, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», виключно з метою участі в процедурі закупівлі.
Посада, прізвище, ініціали, підпис  ___________________ (                 	)
Дата:






Додаток № 1.6. 
КОШТОРИС
на закупівлю послуг з розробки технічної документації, демонтажу та монтажу металопластикових віконних і дверних конструкцій та улаштування віконних укосів у м. Івано-Франківськ.
Локація:  м. Івано-Франківськ, 3 установи.
Установа 1. Орієнтовна площа конструкцій підпадаючих під заміну: міжкімнатні двері - 32 м2, вікна - 1,9 м2, також потрібно врахувати вартість облаштування укосів із гіпсокартону з чистовою шпаклівкою, попередня кількість укосів -  4 м/п, з урахуванням орієнтовної ширини укосів  400 мм. 
Установа 2. Орієнтовна площа конструкцій підпадаючих під заміну: вхідні двері - 7,4 м2, двері міжкімнатні - 24,6 м2.
Установа 3. Орієнтовна площа конструкцій підпадаючих під заміну: двері міжкімнатні - 8,2 м2.
	№ з/п
	Назва послуги
	Орієнтовна кількість
	Одиниця
	Ціна за одиницю без ПДВ, грн.
	Загальна вартість товару без ПДВ, грн.

	1
	Розробка технічної документації
	1
	комплекс послуг 
	
	

	2
	Демонтажні роботи 
	1
	м2
	
	

	3
	Монтажні роботи металопластикових конструкцій 
	1
	 м2
	
	

	4
	Улаштування віконних укосів *
	1
	мп
	
	


* У випадку монтажу вікон роботи мають включати в себе монтаж підвіконь, відливів, а також монтажну піну та усю супровідну фурнітуру та матеріали, необхідні для виконання даного виду робіт.
Ознайомившись з документацією ми маємо можливість і погоджуємось забезпечити Товарами відповідної якості, в необхідній кількості та в установлені замовником строки.
Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі надані пропозиції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
Надаю згоду на обробку, зберігання та використання моїх персональних даних, поданих у складі тендерної пропозиції, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», виключно з метою участі в процедурі закупівлі.
Посада, прізвище, ініціали, підпис  ___________________ (                 	)
Дата:
